Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ВВЕДЕНО-ГОТНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**РЕШЕНИЕ**

« 30 » ноября 2017 года № 3

**Об утверждении программы**

**комплексного развития социальной**

**инфраструктуры Введено-Готнянского**

**сельского поселения на 2017 – 2027 годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Введено-Готнянского сельского поселения, земское собрание Введено-Готнянского сельского поселения **р е ш и л о:**

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Введено-Готнянского сельского поселения муниципального района «Ракитянский район» на 2017 – 2027 гг. (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

**Глава Введено-Готнянского**

**сельского поселения В.Н.Шершнев**

**Приложение**

**к решению земского собрания**

**Введено-Готнянского сельского поселения**

**от «30» ноября 2017 г. № 3**

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ВВЕДЕНО-ГОТНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2027 ГОДЫ

**с. Введенская Готня**

**2017 г.**

I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Введено-Готнянского сельского поселения муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области на 2017-2027 гг. |
| 1.2 Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.11 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального образования «Введено-Готнянское сельское поселение» муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области,  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»  Генеральный план Введено-Готнянского сельского поселения муниципального района «Ракитянский район»  Белгородской области |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Введено-Готнянского сельского поселения, Белгородская область, Ракитянский район, с.Введенская Готня, ул.Обуховка, д.1А |
| 1.4. Цель Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения. |
| 1.5. Сроки реализации Программы | 2017-2027г. |
| 1.6. Исполнители Программы | Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (области, района, поселения) |
| 1.7. Целевые показатели(индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год  - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями,  - доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену,  - вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования  -площадь торговых предприятий  -количество посадочных мест в предприятиях общественного питания  -повышение уровня и качества оказания медпомощи |
| 1.8. Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов:  - районный бюджет – 6200000 руб.  - бюджет поселения – 989697,44 руб.  - внебюджетные средства —2400000 руб. |
| 1.9. Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры  - разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы,  - строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры  - строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство |
| 1.10 Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Введено-Готнянского сельского поселения  - обеспеченность граждан жильём,  - нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения |
| 1.11 Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Введено-Готнянского сельского поселения и земское собрание Введено-Готнянского сельского поселения. |

II. **ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ВВЕДЕНО-ГОТНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НА 2017-2027 ГОДЫ**

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВВЕДЕНО-ГОТНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В состав Введено-Готнянского сельского поселения входят четыре населенных пункта: село Введенская Готня, хутора Введенский, Ситное, Смирнов, с общей численностью населения – 525 человек и количеством дворов – 380 шт. в том числе жилых 225 шт.

Площадь поселения - 4373 га из них: земли населенных пунктов—366га, земли сельскохозяйственного назначения –2424 га, земли лесного фонда –1155га.

Демографическая ситуация в сельском поселении, характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся (в 2 раза) но за последнее время естественная убыль населения перекрывается естественной миграцией приводящей к росту численности населения.

На территории Введено-Готнянского сельского поселения зарегистрировано 525 человек в том числе трудоспособных – 232, пенсионеров – 225, детей до 6 лет – 30, детей школьного возраста – 63.

Застройка населённых пунктов представлена частным сектором. Общая площадь жилых помещений составляет 17,1 тыс. кв.м.

Образование

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

- МБДОУ «Детский сад № 11» на 16 мест и с фактическим пребыванием детей – 12 чел.

Культура и спорт

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

- Введено-Готнянский МСДК,

- Библиотека,

- Спортзал,

- Стадион.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории поселения работает: Введено-Готнянский ФАП, на 15 посещений в сутки, в нем имеется аптечный пункт, который обеспечивает доступность аптечным обслуживанием.

Острой проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие врачей.

Предприятия торговли и общественного питания

На территории поселения работают магазин ИП Н.Крухмалева, и ИП В. Погорелов (выездная торговля), которые в основном обеспечивают население поселения всеми необходимыми товарами.

Жилищное строительство

В селе Введенская Готня ведется жилищное строительство индивидуальных жилых домов.

Проблема жилищного строительства в том, что ведётся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения.

2.2 **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Введено-Готнянского сельского поселения.

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Введено-Готнянского сельского поселения

- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения,

- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения

- достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

1. **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Действие Программы рассчитано на 10 лет с 2017 по 2027 годы.

1. **ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов | | |
| 2017 | 2020 | 2027 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м2 | 0 | 150 | 250 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 - 85%) | % | 100 | 100 | 100 |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100 | 100 | 100 |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жителей) | кол-во мест | 120 | 120 | 120 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2 продовольственными и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 276 | 276 | 276 |
| количество мест предприятий общественного питания (норматив 40 мест на 1000 жителей) | кол-во мест | 0 | 0 | 0 |

1. **ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | | сумма | | | Источники финансирования | | | | | | |
| Федеральный  Бюд- жет | | Областной бюд- жет | Бюджет района | Бюджет поселения | | Внебюд-жетные средства |
| **2017** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектно-смет- ная документация для ремонта спортзала | | 109712 | | |  | |  |  | 109712 | |  |
| 2 | Ремонт спортзала | | 99800 | | |  | |  |  | 99800 | |  |
| 3 | Установка беседок на детских площадках с. Введенская Готня | | 40000 | | |  | |  |  | 40000 | |  |
| 4 | Установка ограждения вокруг Семейного парка и Дома культуры | | 257689,44 | | |  | |  |  | 257689,44 | |  |
| 5 | Замена водонапорной башни по ул. Кочегурное в с. Введенская Готня | | 418496 | | |  | |  |  | 418496 | |  |
| **2018** | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Установка дорожных знаков (поворот, тупик) на х. Ситное | |  | | |  |  | |  | | 14000 |  |
| **2019** | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Обустройство колодца по ул. Самохратовка с. Введенская Готня | |  | | |  |  | |  | | 50000 |  |
| **2020** | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Установка детской игровой площадки в детском саду с. Введенская Готня | |  | | |  |  | | 100 000 | |  |  |
| **2021-2027** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Ввод в строй объектов индивидуального жилищного строительства | | 2400 000 |  | |  | |  | |  | 2400 000 |
| 10 | | Асфальтирова- ние улиц села Введенская Готня – 1,4 км:  ул.Пристенок, ул.Гордеевка,  дорогу соединяющую ул.Лог и ул. Фединка | | 6100 000 |  | |  | | 6100 000 | |  |  |
|  | | **Итого по программе** | | **9589697,44** |  | |  | | **6200000** | | **989697,44** | **2400 000** |

**2.6.ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯИЙ**

а) по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | федеральный бюджет | областной  бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд. средства | всего |
| год |
| 2017 |  |  |  | 925697,44 |  |  |
| 2018 |  |  |  | 14000 |  |  |
| 2019 |  |  |  | 50000 |  |  |
| 2020 |  |  | 100000 |  |  |  |
| 2021-2027 |  |  | 6100000 |  | 2400 000 |  |
| **Итого:** |  |  | **6200000** | **989697,44** | **2400 000** | **9589697,44** |

б) по направлениям деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | федеральный бюджет | областной  бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд. средства | всего |
| проектирование и планировка территории |  |  |  | 109712 |  | 109712 |
| жилищное строительство |  |  |  |  | 2400 000 | 2400 000 |
| прочие объекты |  |  | 100000 | 879985,44 |  | 979985,44 |
| строительство |  |  | 6100000 |  |  | 6100000 |
| торговля |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  | **6200000** | **989697,44** | **2400 000** | **9589697,44** |

**2.7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, И СООТВЕСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НОРМАТИВНЫМ ИНДЕКСАМ**

1. В соответствии с Генеральным планом Введено-Готнянского сельского поселения будет вестись строительство социальных объектов и жилищного строительства.

2. После строительства социальных объектов произойдет качественное улучшение жизни жителей с. Введенская Готня (жители будут проживать в благоустроенном сельском поселении;

3. Произойдет улучшение организации культурно-досуговой деятельности и спортивно-массовой работы в с. Введенская Готня в связи с ремонтом спортзала и оборудования для существующих детских площадок и установки новых с целью проведения досуга детей.

4. Разработка проектно-сметной документации для строительных работ позволяет проводить реализацию Комплексной программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

**2.8 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ**

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Введено-Готнянского сельского поселения.

Земское собрание поселения заслушивает ежегодно отчет главы администрации поселения о работе за год, в т. ч и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.